Услови на работа (ToR)

1. Вовед и позадина

Проектот Digital Eco Tour има за цел да го поттикне претприемништвото и дигитализацијата во областа на екотуризмот, со фокус на промовирање на економската одржливост во туристичките области на планината Шар и Кораб. Специфичната цел е ефективно да се искористи неформалното образование за промоција и градење капацитети во еко-претприемништвото.

2. Цели

- Да се развие и лансира онлајн платформата МАЈА за да се олесни дигитализацијата на услугите и производите што ги нудат претприемачите во регионите на планината Шар и Кораб.

-Да се обезбеди кориснички интерфејс за бизнисите (и правни и физички лица) да се регистрираат, да ги наведат нивните услуги/производи и да управуваат со нивното дигитално присуство.

-Да се подобри пристапноста на пазарот за бизниси кои нудат еколошки производи или услуги, придонесувајќи за економската одржливост.

3. Задачи, одговорности и активности

Во рамките на повикот, консултантот мора да ги исполни сите задачи, одговорности и активности наведени подолу:

- Да се развие детален план за дизајн и развој на онлајн платформата МАЈА.

- Да соработува со квалификуван тим за развој за да креира жичани рамки, да дизајнира прототипови и да ги имплементира функционалностите на платформата.

- Да се имплементира лесен систем за регистрација и управување со профили на платформата МАЈА.

- Да се дизајнира и интегрира безбеден процес на регистрација, дозволувајќи им на бизнисите да ги внесат потребните детали, да ги категоризираат нивните услуги и да управуваат со нивните профили.

- Да им се овозможи на бизнисите да ги дигитализираат и да ги покажат своите услуги/производи на платформата МАЈА.

- Да се развие интерфејс богат со функции за бизнисите да внесуваат и управуваат со информации како што се цени, фотографии, белешки и ценовници.

- Да се развие и стартува платформата MAJA и на уредите и веб-страниците со iOS и Android.

- За да се обезбеди компатибилност на апликацијата со различни уреди и оперативни системи, обезбедувајќи доследно корисничко искуство.

- Да се интегрира услуга базирана на локација за корисниците да ги најдат најблиските бизниси.

- Да се користи GPS технологијата за да се овозможи пребарување базирано на локација и да се обезбедат на корисниците релевантни информации за хотелските услуги во близина, опциите за храна и забавата.

- Да се вклучат написи и информации за локални настани, атракции и знаменитости во платформата МАЈА.

- Да се развие систем за управување со содржина за редовно ажурирање и објавување информативни написи, одржувајќи ги корисниците ангажирани и информирани.

- Да се обезбедат услуги за хостирање на платформата МАЈА во првите две години.

- За да изберете сигурен добавувач на хостинг, да поставите инфраструктура за хостирање и да воспоставите протоколи за тековно одржување и техничка поддршка.

4. Специфични испораки, резултати и индикатори

- Детален план кој ги прикажува фазите на дизајн и развој на онлајн платформата MAJA.

- Целосно функционален систем за регистрација на корисници и управување со профили на платформата МАЈА.

- Успешно тестирање и верификација на процесите за регистрација на корисници.

- Имплементирана функција која им овозможува на бизнисите да ги дигитализираат и да ги покажат своите услуги/производи на платформата MAJA.

- Тестирани и потврдени функционалности од проектниот тим и засегнатите страни.

- Платформата MAJA лансирана и достапна и на iOS и Android уредите и веб-страницата.

- Интегрирана услуга базирана на локација за корисниците да ги најдат најблиските бизниси на платформата МАЈА.

- Успешно тестирана и демонстрирана функционална GPS интеграција.

- Имплементиран систем за управување со содржини за статии и информации во рамките на платформата МАЈА.

- Обезбедени хостинг услуги за платформата МАЈА во првите две години, со воспоставени протоколи за одржување.

- Поставена инфраструктура за хостирање и план за одржување документиран и одобрен.

Овие специфични испораки, резултати и индикатори се дизајнирани да го измерат успехот на консултантот во постигнувањето на целите на проектот и да обезбедат ефективна имплементација на онлајн платформата MAJA за дигитален еко-туризам на планините Шар и Кораб.

5. Временска рамка

Датум на започнување на активностите се смета денот на потпишување на договорот помеѓу странките и избраниот консултант. Се очекува консултантот да го заврши развојот и имплементацијата на мобилната апликација во рок од 30 дена.

6. Финансии и олеснувања

Плаќањето ќе биде извршено по реализација на апликацијата, односно апликацијата ќе биде достапна на бараните платформи.

7. Квалификација и искуство

Заинтересираните консултанти се поканети да ги достават своите детални предлози, вклучувајќи:

- Curriculum Vitae (CV)

- Финансиска подуда

- Техничка спецификација

- Примери за претходна релевантна работа.

- Список на слични апликации направени претходно. (Важи само за правните лица)

8. Контакти

Се повикуваат сите заинтересирани консултанти да ги испратат своите понуди кои ги исполнуваат бараните критериуми на miftarienis@outlook.com најдоцна до 29.02.2024 година до 23:59 часот. Сите понуди мора да се достават со наслов: „Понуда за платформа Маја референтен број 0401-01/01“.

Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на рокот, како и оние кои не се направени според условите на повикот, нема да се разгледуваат.